Formularios(Invomex)– Project Data Sheet

|  |  |
| --- | --- |
| Formularios(Invomex) | Project Data Sheet |
| **Administrador de proyecto:** *Abraham Kuri Vargas*  **Cliente:** *INVOMEX*  **Equipo de trabajo:***Abraham Kuri Vargas*  **Fecha de inicio:** *No establecida*  ***Duración del proyecto:*** *33 horas (aproximadamente) – 25 a 30 días*  ***Costo:*** *$9,900.00 MXN* | |
| **Descripción:**  *El proyecto tiene como finalidad la de proporcionar una interfaz a dos tipos de usuario identificados y que además tenga la capacidad de ser autoadministrable:*   1. *Cliente* 2. *Administrador* 3. *Usuario*   *Bajo la cual se llevara a cabo la administración de una serie de tareas dependiendo de los privilegios con los que cada uno de los usuarios definidos anteriormente cuentan. Por mencionar algunas:*   1. *Ver noticias* 2. *Ver clientes* 3. *Agregar clientes* 4. *Modificar información de clientes* 5. *Agregar formularios*   *El desarrollo del proyecto se hará desde cero, y como un sitio independiente, basado en un arquitectura de cliente/servidor o internet.*  *El tiempo de desarrollo estimado para la construcción del sitio es de 25 a 30 días y se llevaran a cabo los siguientes procesos :*   * *Análisis de usabilidad* * *Pruebas y validación* * *Implementación* | |
| **Objetivos:**   1. *Construir un sitio web auto-administrable a través del cual se manipulen registros de formularios y usuarios, estos últimos con distintos tipos de privilegios para llevar a cabo acciones sobre el sitio.* | |
| **Acercamiento:**  *El proyecto será desarrollado con tecnologías de punta con la finalidad de alcanzar las metas del negocio, bajo un presupuesto preestablecido, y alinearlo a las necesidades del cliente.*  *La tecnología a usar será la siguiente:*   * *Ruby on Rails -versión= 2.3.X* * *HTML –versión= 4.0* * *CSS –versión= 2* * *JavaScript –versión= 1.6* * *Ajax* * *JQuery –versión= 1.5.1* * *Prototype –versión= 1.6.0.3* * *ElastiCSS –versión= 2.0.3* * *Git –versión= 1.7.3.5* | |
| **Entregables:**  *Por definirse* | |
| **Dependencias:**  *No aplica* | |
| **Limitaciones:**  *El desarrollo del proyecto podría retrasarse debido a:*   1. *No hay suficiente información para alinear los procesos de negocio para el sistema* 2. *Demora en la aceptación de las características de diseño del cliente* 3. *La aceptación de cada entrega* 4. *Retardo en el desarrollo de una entrega especial* | |
| **Riesgos:**  *Algunos de los riesgos que el equipo puede enfrentar son:*   1. *La corrupción de los datos de la base de datos* 2. *Relación entre las entidades no son sólidas* 3. *Eliminación de registros de base de datos puede causar una reacción en cadena y eliminar los otros* 4. *Tiempo limitado evitar que el proyecto sea terminado a la fecha límite.* | |